## Slide 1
CREATION DOSSIER
- Checklist renseignée (NON BLOQUANTE)
DOSSIER COMPLET – Envoi Financement
MAIRIE
Workflow de vie d’un Dossier
INSTALLATION
- Statut Installation Effectué
CONSUEL
DOSSIER CLOTURE
DOSSIER ANNULE
5 jours
3 jours
2 jours
Date d’installation planifiée non dépassée
2 jours
2 jours
OK: Délais non encore atteint
WARNING: Dernier jour avant ALERTE
ALERTE: Délais dépassé
Indicateurs de suivi d’avancement:
ERDF - BRANCHEMENT
31/07/2012
Sur choix de l’utilisateur, à chaque étape, le dossier peut passer en statut ANNULE
120
130
140
150
160
300
301
110
Métier EnR Photovoltaïque
DEMO
Date de mise en service
Date encaissement Appel de fond
Statut ERDF Envoyé OU Non Concerné
Date de pose compteur
APPEL DE FOND
Statut CONSUEL Conforme OU Non, Concerné
Statut Financement Accepté OU Pré-accepté OU Case cochée Paiement comptant
Statut Mairie Effectué OU Non Concerné / Date de DP renseignée
Si BDF “coché”, Date d'arrêté renseignée (Démarche Mairie)
170
30 jours